附件:

2016年部门决算

单位公章：奉新县水务局

报送日期：2017年9月1日

单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）：余英华

奉新县水务局部门2016年部门决算

目    录

第一部分 奉新县水务局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  奉新县水务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  奉新县水务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县水务局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查；拟定全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划；组织起草有关地方性法规、规章及解释并监敊实施。

（二）统一管理全县水资源。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（三）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导、监督计划用水和节约用水工作。

（四）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县内水事纠纷。

（六）拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节和监督管理；指导水利行业的供水、水电及多种经营；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；协调防洪保安资金和水利建设基金的征集管理。

（七）编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织重要水利科学研究和技术推广；监督国家和部省颁发的水利行业技术标准和水利工作规程、规范的实施。

（八）组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责县管涉河建设项目审查和河道采砂管理；组织、指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨县的重要水利工程；组织、指导水利工程的安全监管。

（九）指导农村水利工作；组织协调农田水昨基本建设、乡镇供水以及农村人畜饮水工作。

（十）指导水利行业的水电管理；组织协调农村水电电气化建设工作。

（十一）组织全县水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施防治规划；组织水土流失的监测和综合防治；负责征收水保规费；归口管理农村“四荒”资源的开发治理。

（十二）负责水利方面的科技和涉外工作；指导全县水利队伍建设。

（十三）承担县防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作；组织县内主要江河湖泊、分蓄洪区和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全县防汛指挥系统及水利信息化工作。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：水务局（含防汛办、水保办、设计室）、基层水务站、采砂办、老愚公（水拦关）水库管理所、仰山（香坪）水库管理所、水监站、赤岸水保站、巨岭电灌站、九天阁水库管理所。

水务局部门2016年年末编制人数 95 人，其中行政编制 16 人，事业编制  79人；年末实有人数126人，其中在职人员80人，退休人员 46 人。

第二部分  奉新县水务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 6025.76   万元，其中上年结转和结余0  万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计 6025.76 万元，较上年增长41.77  %，主要原因是：1、2016年在职人员及退休人员增加工资及退休费；2、2016年上级及县级水利项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6025.76万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占  0%；事业单位经营收入 0  万元，占  0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 6025.76   万元，其中本年支出合计 6025.76  万元，较上年增长41.77%，主要原因是：1、2016年在职人员及退休人员增加工资及退休费；2、2016年上级及县级水利项目资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  2632.71 万元，占 43.69 %；项目支出  3393.05 万元，占56.31   %；事业单位经营支出0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 774.32  万元，决算数为  6025.76万元，完成年初预算的 778.20 %，主要原因是：1、在职人员工资增加工资及退休人员增加退休费；2、县级项目及上级水利项目资金没有纳入年初预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0；公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0万元；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为169.22万元，决算数为141.82万元，完成年初预算的83.8%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为31.06万元，决算数为31.25万元，完成年初预算的100.61%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为113.4万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1194万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为520.13万元，决算数为4487.96万元，完成年初预算的862.85%；住房保障支出年初预算数为53.91万元，决算数为55.83万元，完成年初预算的103.56%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 412.29  万元，较上年增长12 %，主要原因是：工资调标，工资上调标准；商品和服务支出  2014.04万元，较上年增长83.89  %，主要原因是：县级、上级项目资金增加；对个人和家庭补助支出 200.49  万元，较上年下降7.6  %，主要原因是：退休人员从九月份起全部转入社保局发放退休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  70.33 万元，决算数为  50.53万元，完成预算的 71.85%，决算数较上年下降26.77  %，其中：

- 因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算为 0万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 100 %。主要原因是：单位人员无出国（境）情况。

- 公务接待费支出年初预算数为 32.45  万元，决算数为 31.29 万元，完成预算的 96.43 %，决算数较上年下降3.2  %。主要原因是：严格执行了八项规定，控制了公务接待次数，使公务接待支出减少了。

- 公务用车购置及运行维护费支出  19.24 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较上年下降0。主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37.88万元，决算数为 19.24 万元，完成预算的 50.79 %，决算数较上年下降47.57  %。主要原因是：严格执行了八项规定，控制了公务用车次数，使公务用车运行维护费用减少了。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 100.9 万元，较上年下降3.81  %，主要原因是：严格执行了八项规定、控制各项开支。其中：办公费 8.17万元、印刷费 6.8 万元、水费0.55万元、电费5.26万元、邮电费9.01万元、差旅费10万元、租赁费3万元、会议费2.6万元、培训费2.2万元、公务接待费31.29万元、工会经费2.24万元、劳务费0.44万元、专用材料费0.1万元、公务用车运行费用19.24万。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  5.89万元，其中：政府采购货物支出 5.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.89万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车  0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金  6025.76 万元，自评覆盖率达到  100%。

组织对水务局进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出  6025.76 万元。从监控情况来看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6025.76万元。从评价情况来看，1、对收入支出决算数据进行分析，可以更好的调控单位资金的利用，节省不必要的开支，提高了资金使用的效率，也可以很直观的看出历年各项指数的对比、增减的幅度和原因，对于差异较大的科目也可以具体分析；2、应该加强重点经济分类支出情况的分析，比如，对“三公”经费的预算和支出应该做到更详细、更公开；3、对资产负债具体构成进行分析，可以从占比、历年变动方面进行，可以重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况和原因。加强资产效率管理，避免资产负债风险。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中试点公开2016年省级小型农田水利建设施建设（山塘）及2016年新增农田水利县项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2016项目自评得分为99分。在工程自评中没有发现问题。项目支出绩效自评表。（详见附表）

| 绩评基表-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 奉新县2016年新增农田水利项目县 |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 奉新县小型农田水利工程项目部 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 奉新县水务局 | 联系人 | 宋显利 | 电话 | 4622883 | 手机 | 13970540288 |
|  |  | 地址 | 奉新县新吴路 |  |  | 邮编 | 330700 |
| 项目属性 | 1.新增项目■ |  |  |  | 2.延续项目□ |  |  |
| 项目概况 | 1.项目设立和调整情况 2015年7月，编制完成了《奉新县2016年新增农田水利项目县实施方案》。 2015年8月，奉新县人民政府办公室以奉府办字〔2015〕63号文《奉新县人民政府办公室关于成立奉新县新增农田水利项目县建设领导小组的通知》决定成立奉新县新增农田水利项目县建设领导小组。领导小组下设项目部，设在县水务局内，项目部人员由县水务局调配，并负责全县新增农田水利项目县的建设工作。 2015年8月，县长主持召开了2015年第二次政府常务会议，会议听取了奉新县2016年新增农田水利项目县建设资金整合方案的汇报。会议审议并同意奉新县2016年新增农田水利项目县建设资金整合方案。 2015年12月，宜春市水利局、财政局以宜水农水字[2015] 33号文《关于奉新县2016年新增农田水利项目县实施方案的批复》批复项目概算总投资2284.02万元,其中中央财政补助资金1000万元,省级财政补助资金700万元,县级配套资金340万元,群众自筹及投劳折资244.02万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施情况 项目资金计划2284.02万元,其中中央财政补助资金1000万元,省级财政补助资金700万元,县级配套资金340万元,群众自筹及投劳折资244.02万元。中央、省财政补助资金及县级配套资金全部拨付到财政专户。工程实际完成投资2190.37万，其中财政资金2040万元，群众自筹及投劳折资244.02万元，全部项目按计划完成建设任务。 本工程实际完成改造改造灌溉面积3.12万亩（其中建设高标准基本农田面积0.26万亩）。新建和改造渠道长122.98km，其中衬砌长度为122.98km，其中包括现浇混凝土衬砌渠道0.41km,混凝土预制块衬砌渠道7.93km，UD50型斗41.39km，UD80型斗渠38.12km，UD30型农渠32.78km，UD50型农渠2.35km。新建渠系建筑物667处，其中机耕桥15座，下田通道634座，节制闸13座。新建排水沟35.93km。田块修筑2642.48亩，修筑田埂73.68km。修筑机耕道19.91km。 奉新县2016年新增农田水利项目县工程建设完成后，项目区灌溉工程灌溉保证率达到85%左右，灌溉水利用系数达到0.55左右，新增高标准农田面积0.26万亩，新增供水水能力74.5万立方米，改善灌溉面积3.12万亩、新增和改善排涝面积0.51万亩，年新增节水能力144.56立方米。年新增粮食生产能力0.25万吨，新增粮食作物产值504万元，新增经济作物产值118.08万元，工程受益人口达3.47万人，农民年人均增收57.37元。 |  |  |  |  |  |  |

| 绩评基表-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入情况 |  |  | 合 计 (万元) |  | 财政拨款 |  | 事业收入 | 事业单位经营性收入 |  | 上级补助收入 |  |  | 其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等） |  |  |
| ①以前年度结余结转数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：2012年以前项目结余结转数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②当年预算安排 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 1700 |  |  | 0 |  |  |
| ③实际到位 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 1700 |  |  | 0 |  |  |
| ④实际支出 |  |  |  |  | 246.35 |  |  |  |  | 1700 |  |  | 0 |  |  |
| ⑤结余结转数=①+③-④ |  |  |  |  | 93.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 其中：结转数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际支出明细情况 (万元) |  |  | 明细内容(至主要末级经济科目) |  |  |  |  | 项目预算支出 |  |  | 项目实际支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1标段 |  |  |  |  | 5193603.73 |  |  | 5198424.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2标段 |  |  |  |  | 5053405.73 |  |  | 5064986.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3标段 |  |  |  |  | 2629791.83 |  |  | 2640470.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4标段 |  |  |  |  | 2562488.68 |  |  | 2564951.91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5标段 |  |  |  |  | 1623986.80 |  |  | 1631016.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6标段 |  |  |  |  | 1160341.11 |  |  | 1163698.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 18223617.88 |  |  | 18263547.94 |  |  |  |  |
| 项目 起止时间 |  |  | 计划开始： |  |  | 16.10.15 |  | 计划完成： |  | 17.3.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际开始： |  |  | 16.10.15 |  | 实际完成： |  | 17.3.15 |  |  |  |  |  |
| 项目用款单位个数 |  |  | 6 |  | 按计划应完成的项目个数 |  |  | 6 |  | 实际按计划完成的项目个数 |  |  |  |  | 6 |
| 未按计划完工的原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理验收手续的项目数 |  |  | 6 |  | 验收结论 |  | 优秀(4个) |  | 合格(2个) |  |  |  | 不合格( 个) |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩评基表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目投入和管理情况 (40分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |  |  | 评价得分 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入指标(20分) | 项目立项(10分) | 项目立项规范性 |  | 项目的申请、设立过程符合小农水项目县建设相关要求，项目立项规范，及时上报建设方案级实施方案 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，满足群众要求，增加便民设施，项目绩效目标与项目实施相符，达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目绩效目标明细化，年度建设方案明确指出了16年建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 资金落实(10分) | 资金到位率 |  | 资金到位率100%，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高，县级配套资金全部落实。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 到位及时率 |  | 到位及时率100%，项目资金落实及时，16年10月份全部转入项目部账户。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 过程指标(20分) | 业务管理(10分) | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的业务管理制度健全，建立了11项项目管理制度，业务管理制度对项目顺利实施提供可靠保障。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 项目实施符合小农水项目县建设管理规定，业务管理制度能有效执行。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必需的措施,项目实施单位对项目质量的控制情况良好。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 财务管理(10分) | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务制度健全，财务管理制度规范、对安全运行提供了可靠保障。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行情况规范。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，项目实施单位对资金运行的控制情况良好。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 备注： 省财政厅统一设计了项目的一级和二级共性指标分值。请各部门参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价标准及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内确定三级指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 绩评基表-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、项目绩效实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价 得分 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评价标准 |  |  |  |  | 预期总目标值 | 阶段性目标值 |  | 实际值 |  | 阶段目标完成率 |  |  |
| 项目产出（30分） | 产出数量 指标 | 实际完成率 |  | （实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 7 |  |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出质量 指标 | 质量达标率 |  | （项目完成的质量达标产出数/实际产出数）×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  |  |  |  | 75% | 80% |  | 81% |  | 100% | 7 |  |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出时效 指标 | 完成及时率 |  | （项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 7 |  |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出成本 指标 | 成本节约率 |  | [（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，用以反映和考核项目的成本节约程度 |  |  |  |  | 5.67% | 5.67% |  | 5.67% |  | 100% | 9 |  |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目效果（30分） | 经济效益 指标 |  |  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，新增粮食作物产值504万元，新增经济作物产值118.08万元，农民年人均增收57.37元。 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 6 |  |
|  | 社会效益 指标 |  |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,提高灌溉保证率，使农作物免受干旱威胁，显著提高了农作物产量，增加了农民收入。 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 6 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,保护了田间生态环境。 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 6 |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，促进了农民实施小农水项目的积极性。 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 6 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 对社会公众和服务对象对项目实施效果的进行满意度调查，并汇总有关调查信息。 |  |  |  |  | 100% | 90% |  | 90% |  | 90% | 5 |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
| 项目总得分 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（单位）评价等级 |  | 优 | √ | 良 |  | 中 |  | 合格 |  |  |  |  | 差 |  |  |  |
|  |  | 优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标由各部门根据项目实际情况研究设计，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值、阶段性目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；(3)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则,要具体；(4)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、合格、差”栏中打“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 绩效指标基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  | 计算公式 | 计算因素1 |  | 计算因素2 |  | 计算因素3 |  | 计算结果(实际值) |
| 类 别 |  | 名称 |  | 名称 | 数值 | 名称 | 数值 | 名称 | 数值 |  |
| 项目产出 | 产出数量 指标 | 实际完成率 | (实际产出数/计划产出数)*100% | 实际产出数 | 0.25万吨 | 计划产出数 | 0.25万吨 |  |  | 100% |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出质量 指标 | 质量达标率 |  | 实际产出数 | 质量评定优良率82% | 质量达标产出数 | 质量评定优良率67% |  |  | 100% |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出时效 指标 | 完成及时率 |  | 实际完成时间 | 17.3.15 | 计划完成时间 | 17.3.15 |  |  | 100% |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出成本 指标 | 成本节约率 |  | 实际成本 | 2190.37万元 | 计划成本 | 2284.02万元 |  |  | 4.10% |
|  |  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目效果 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表内的数据由各部门根据项目实施单位填写的基础数据汇总。在各部门确定了绩效指标（三级指标）名称、明确其计算公式和各计算因素名称后，应通知项目实施单位填写并上报（绩评基表-1、表-2、表-3之附表），并对其填写基础数据进行审核，确保数据的客观性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  奉新县水务局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

行政运行：指水务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务(水利)：指水务局机关老干部管理、人事管理等方面的支出。

机关服务：指水务局正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理：指水务局用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：执行政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

水利工程建设(水利)：指水务局用于水利工程项目建设及管理方面的支出。

水利工程运行与维护：指水务局纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

水利前期工作：指水务局属水务局所属的设计单位的基本支出，以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

水土保持(水利)：指水土保持服务站的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。

水资源节约管理与保护：指水务局用于水资源调查评价等方面的支。

防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

抗旱：指水务局用于全县抗旱方面的支出。

农田水利：指水务局用于农村水利建设管理项目的支出。

水利技术推广：指水务局用于水利科技与技术的推广、宣传、对外交流与培训、及监督管理方面的项目支出。

水资源费安排的支出：指用水资源费收入安排用于水资源管理及水资源能力建设等方面的支出。

砂石资源费支出：指用砂石资源费收入安排的支出。

农村人畜饮水：指用于农村饮水安全工程水质监测能力建设的支出。

其他水利支出：指水利单位困难补助经费。